| Work Package Descripción: Su función es establecer la funcionalidad para la elaboración y administración de Matricula Actividadesa realizar § - Inicio.. - Planificacion.. - Ejecucion.. - Control.. - Cierre.. |
| --- |
| Criterio de Aceptación ( Como saber si el trabajo es aceptable) |  |
| Entregables |  |
| Recursos Asignados Andres Michelena ----- Gerente de proyecto Nicolás José Isern ----- Analista de Sistemas Pedro Itriago ----- Programador |  |
| Duración Diseño y programación 1 mes; programación Bases de Datos y esqueleto del programa 3 meses; construcción de la aplicación completa y optimización de los procesos 2 meses; implementación del sistema y equipamiento 5 meses; capacitación del personal 1 mes. |  |
| HITOS Hito 1: Diseño del Sistema. Hito 2: Inicio de Programación. Hito 3: Implementación del Sistema. Hito 4: Capacitación del personal. |  |
| Costo |  |
| Fecha Tope Fin 1 año. |  |
| Interdependencias |  |
| Paquete(s) de Trabajo(s) Relacionado(s): | Descripción Funcional de la Interdependencia: |
| Aceptado por (responsable): Aprobado por: Gerente de Proyecto: | Fecha de Aceptación: Fecha de Aprobación: |